МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГЛЯДЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

от 10.09.2010  года								№ 47

О внедрении свободно распространяемого

программного обеспечения в ОУ

На основании письма Министерства образования и науки Красноярского края от 21.06.2010 г. № 4309/и-1 «О свободно распространяемом программном обеспечении», приказа руководителя управления образования администрации Назаровского района № 175 от 07.09.2010 «О внедрении свободно распространяемого программного обеспечения в образовательные учреждения Назаровского района» в целях обеспечения устойчивой работы образовательного учреждения при переходе к использованию свободно распространяемого (бесплатного) программного обеспечения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план перехода на использование свободного программного обеспечения (далее - СПО) образовательным учреждением (Приложение 1).

2. Назначить ответственными  в образовательном учреждении

- за выполнение плана перехода на СПО, обучение учителей по использованию в работе компьютеров с установленным свободным программным обеспечением Ярославцеву Н.Н. (зам.директора по ИКТ),

- за своевременную установку СПО на компьютеры образовательного учреждения Лукьянцева А.Н. (системного администратора).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы							 Верц С.П.

Приложение 1

к приказу № 47 от 10.09.2010  г. «О внедрении свободно распространяемого

программного обеспечения в ОУ»

П Л А Н

перехода муниципального общеобразовательного учреждения

«Гляденская средняя общеобразовательная школа»

на использование свободного программного обеспечения

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы и назначение ответственных в ОУ за внедрение пакета СПО | Сентябрь, 2010 | С.П. Верц, директор школы |
| 2. | Создание плана перехода на использование СПО, нормативной документации, регулирующей вопросы перехода ОУ на использование СПО | Сентябрь, 2010 | Н.Н. Ярославцева, зам.директора школы по ИКТ |
| 3. | Организация и проведение инвентаризационных мероприятий в образовательном учреждении: |  |  |
|  | - определение имеющегося лицензионного ПО; | Сентябрь, 2010 | Н.Н. Ярославцева, зам.директора школы по ИКТ |
|  | - практическое изучение возможностей подключения дополнительного оборудования, имеющегося в школе (интерактивные доски, МФУ, принтеры, проекторы) при переходе на ПСПО; | Сентябрь, 2010 | А.Н. Лукьянцев, системный администратор ОУ |
|  | - практическое изучение возможностей использования учебного программного обеспечения на компьютерах с установленным ПСПО; | Сентябрь, 2010 | Н.Н. Ярославцева, зам.директора школы по ИКТ; А.Н. Лукьянцев, системный администратор ОУ |
|  | - определения количества компьютеров, на которых должна быть установлена операционная система Microsoft® Windows® | Сентябрь, 2010 | Рабочая группа по внедрение в ОУ пакета СПО |
| 4. | Планирование образовательным учреждением средств на приобретение программного обеспечения Microsoft® Windows с бессрочной лицензией для компьютеров используемых в административных целях, на главном компьютере в компьютерном классе и на других ПК. | Ноябрь, 2010 | С.П. Верц, директор школы |
| 5. | Поэтапный переход образовательного учреждения на использование СПО не менее 30 % от общего парка ПК 21 рабочее место: 1 – 8 (кабинет Информатики 2-05), 9 – 10 (библиотека), 11 – (кабинет № 4 иностр.язык) 12 – (кабинет № 5 история), 13 – (кабинет № 8 биология), 14 – 18 (начальные классы), 19 – (кабинет № 16 химия), 20 – (кабинет № 18 математика), 21 – (организаторская 2) | Октябрь | Заведующие кабинетов; А.Н. Лукьянцев, системный администратор ОУ |
| 6. | Поэтапный переход образовательного учреждения на использование СПО не менее 50 % от общего парка ПК 32 рабочих места: 22 – 24 (ПК начальных школ), 25 – (кабинет № 2 математика), 26 – (кабинет № 3 математика), 27 – (кабинет № 6 рус.яз и литер.), 28 – (кабинет № 7 география), 29 – (кабинет № 8-а иностр.язык), 30 – (кабинет № 14 физика), 31 – (кабинет № 16 химия), 32 – (кабинет № 19 ИЗО) 33 – (кабинет № 20 рус.яз и литер.) | Ноябрь | Заведующие кабинетов; А.Н. Лукьянцев, системный администратор ОУ |
| 7. | Организация обучения учителей по использованию в работе компьютеров с установленным свободным программным обеспечением | Октябрь-ноябрь, 2010 | Н.Н. Ярославцева, зам.директора школы по ИКТ |

С о с т а в

рабочей группы по организации перехода муниципального общеобразовательного учреждения

«Гляденская средняя общеобразовательная школа»

на использование свободного программного обеспечения

- Кузнецова З.Н – зам.директора по УВР

- Ярославцева Н.Н. – зам.директора по ИКТ

- Лукьянцев А.Н. – системный администратор ОУ

- Корнилов В.В. – педагог дополнительного образования

- Абрамова Т.П. – учитель математики и информатики.