Приложение № 1

к приказу от 07.10.2021 № 131/1

План-график

перехода на электронный учет успеваемости обучающихся

МБОУ «Гляденская СОШ»

| № | Период | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Октябрь, 2021 год | Утверждение плана-графика работы. | Верц С.П., директор школы |
| 2. | 07.10.2021 г. | Размещение на сайте школы информации о переходе на электронный учет успеваемости. | Прохоренко Л.В., заместитель директора по УВР, Ярославцева Н.Н., специалист по программному обеспечению ЭЖ |
| 3. | 07.10.2021 г. | Установочный педагогический совет для педагогов. | Прохоренко Л.В., заместитель директора по УВР |
| 4. | По мере необходимости | Консультации для родителей и обучающихся. | Прохоренко Л.В., заместитель директора по УВР, Ярославцева Н.Н., специалист по программному обеспечению ЭЖ |
| 5. | До 11.10.2021 г. | Разработка плана работы и документов нормативного и регламентационного обеспечения. | Верц С.П., директор школы, Прохоренко Л.В., заместитель директора по УВР, |
| 6. | До 11.10.2021 г. | Размещение на официальном сайте школы нормативной базы по переходу на электронный учет успеваемости. | Прохоренко Л.В., заместитель директора по УВР, Ярославцева Н.Н., специалист по программному обеспечению ЭЖ |
| 7. | В течение 2021/2022 учебного года | Подготовка информации и заполнение базы данных в системе «Дневник.ру» в новых условиях. | Учителя-предметники, классные руководители |